## Slide 1: Point OneCard Game
파랑이 좋겠군
박지민
이현주
고보성
신태규

## Slide 2: OUR TEAM
박지민
이현주
게임 진행방식
AI알고리즘, 랜덤패턴기획
타이틀 룰 엔딩 디자인
QA
게임 동작프로그래밍
K Q J 카드 구현
공격 방어 콤보 구현
AI프로그래밍

## Slide 3: OUR TEAM
고보성
신태규
카드동작 프로그래밍
패턴 동작 프로그래밍
AI프로그래밍
AI알고리즘 기획
AI알고리즘 코딩화
게임 사운드

## Slide 4: 목차
캡스톤 디자인 목표
기획 의도
기확안
초기 계획서 대비 변경된 내용 및 이유
각 팀원 별 역할 및 개발일정
목표 달성도
어려웠던 점
극복 방법
향후 수정 보완되어야 할 내용
깃허브 활용도
게임 시연

## Slide 5: 캡스톤 디자인 목표
캡스톤 디자인 수업을 통해 카드게임 제작 프로젝트를 수행
게임제작을 통한 분업과 협업 경험
브레인스토밍을 통한 사고능력 증진
기획, 디자인, 개발 및 프로그래밍 능력 향상
향후 개발현장 진출의 기반이 되는 경험을 얻고자 함

## Slide 6: —기획 의도
“기존의 포커, 블랙잭, 원카드, 인디언포커 같은 트럼프카드를 이용한 게임을 좀 더 색다르게 만들고자 하였고 다른 장르와의 융합을 고려하며 기존의 카드 게임과 차별을 두기 위하여 색다른 룰과 재미를 더해주고자 하였다.”

## Slide 7
1~2주차: 프로젝트게임 장르 지정
3~4주차: 제시된 기획안 중 선택 및 게임플레이 고안
5~6주차: 개발 전 기획안 최종 검토 및 게임내용 첨가 또는 삭제 후 프로그램 제작
7~8주차: 프로그램 제작 및 중간발표
9~10주차: 각자 역할 세분화 및 제작
11~14주차: 프로그램 제작 및 각각 작업내용 병합과 QA를 통한 버그 수정
15주차: 최종발표
개발일정

## Slide 8: 기획안 1
슈퍼마리오 시리즈의 횡스크롤과 인디언포커의 융합

## Slide 9: 기획안 2
원카드와 슈팅 탄막 게임장르의 융합

## Slide 10: 기획안 수정본

## Slide 11: WHY?
카드게임 도중 날아오는 탄막피하기 요소, 바닥에 올라오는 불 피하기를 넣으려 하였으나 게임에 대한 집중력을 떨어트리고 안 맞는 퍼즐을 억지로 끼우는 듯한 느낌을 강하게 주었기 때문에 이부분을 제외하였다.
변경된 내용과 이유

## Slide 12: 목표 달성도
기본적인 게임 동작 구현
K Q J 동작 구현
공격 및 방어 구현
조커 구현
파산 구현
한명이 남을 때까지 플레이 구현
엔딩 씬으로 점수 및 순위 불러오기 구현
달성
미달성
AI인공지능 프로그램의 콤보를 제외한 나머지의 미완성도

## Slide 13: 프로젝트 수행 중 어려웠던 점 그리고 극복방법
유니티에 대한 지식이 부족하여 룰을 여러 장의 씬으로 나누었다.
하나의 씬에 여러가지 이미지를 보여주기 위한 방법을 찾는 것이 어려웠다.
극복 방법
어려웠던 점
박지민
모든 이미지를 순서에 맞게 정렬하였고 조건을 주어 그에 맞게 이미지를 활성화, 비활성화 시키면서 씬이 넘어가는 듯한 효과를 줄 수 있었다.

## Slide 14: 프로젝트 수행 중 어려웠던 점 그리고 극복방법
플레이어 리스트를 한 명이 패를 다 쓰면 종료되는 것을 리스트에서 아예 제거하는 것으로 구현하자, 플레이어 데이터가 사라져 점수를 알 수 없게 되어서 문제가 되었다. 턴을 넘기는 부분에 있어서도 문제가 되었다. 이것을 해결하기 위해 사용한 방법은 플레이어 상태를 하나 더 추가하는 것이었다.
극복 방법
어려웠던 점
Gameover상태를 추가하여 카드를 전부 소진하면 Gameover 상태로 바꾸고 턴을 넘긴다. 상태를 검사할 때 Gameover 상태이면 아예 차례가 오지 않도록 했다. Gameover상태의 플레이어가 몇 명인지 검사하여 3명이 된다면 게임이 종료되도록 했다.
이현주

## Slide 15: 프로젝트 수행 중 어려웠던 점 그리고 극복방법
극복 방법
어려웠던 점
고보성
카드의 문양을 변경하는 알고리즘에서 카드를 인식하는 부분과 그래픽적인 부분이 나뉘어져 이를 처리하는데 어려움이 있었다
이를 해결하기 위해 코드를 한줄씩 분석하여 카드의 인식 정보와 그래픽적인 정보를 분리하여 처리할 수 있었다

## Slide 16: 프로젝트 수행 중 어려웠던 점 그리고 극복방법
-
극복 방법
어려웠던 점
-
신태규

## Slide 17: 향후 수정 및 보완되어야 할 내용
랜덤 패턴 발생 시각적인 부분 보완
게임씬의 배경 보완
조금 더 특별한 룰의 필요성
AI들의 게임진행속도가 너무 빨라 보기 힘들다
AI는 카드를 빨리 소진하는 것만이 목적
AI의 전략적인 부분 보완

## Slide 18: 깃허브 활용도
초반 프로그램 및 기획안 디자인 업로드
프로그램 수정사항 발생시 깃허브 업로드를 통한 공유
완성된 프로그램과 자료들 업로드
01
02
03

## Slide 19: Play To Win!

## Slide 20: THANKS!
Please keep this slide for attribution